# เอกสารสรุปการประชุม (Minute of Meeting)

|  |  |
| --- | --- |
| โครงการ | พัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 |
| **การประชุมเรื่อง** | การประชุมเพื่อดำเนินการทดสอบระบบโดยผู้ใช้ (User Acceptance Test: UAT) |
| วันที่ประชุม | **7 มิถุนายน** **2566** | เวลาประชุม | **13.30 - 15.00 น.** |
| ผู้บันทึกการประชุม | นางสาวตรงกมล ศรีบุญเรือง | สถานที่ประชุม | ห้องประชุมวรชิดชนก ชั้น 14 และระบบออนไลน์ Zoom Meeting |

|  |
| --- |
| **วัตถุประสงค์การประชุม (Purpose of Meeting)** |
| 1. เพื่อดำเนินการ User Acceptance Test (UAT) กับฝ่ายเลขานุการ โดยอ้างอิงจากรายละเอียดขอบเขตงานตาม TOR |

| **ชื่อ-นามสกุล** | **หน่วยงาน** | **ตำแหน่ง** | **E-Mail** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. นายกีรติ กล่อมมิตร | ศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจการค้า | กรรมการและเลขานุการ | kiratik@moc.go.th/kirati.klo@gmail.com |
| 2. นายโอฬาร สุนทรภูษิต | บจก.บิสซิเนสอะไลฟ์ | ผู้จัดการโครงการ | olarns@balives.com |
| 3. นางสาวพัชร์สิตา ธนวีรวิวัฒน์ | บจก.บิสซิเนสอะไลฟ์ | ผู้ช่วยจัดการโครงการ | patsita.t@ba-project.com |
| 4. นายปรัชญา เจียงชัย | บจก.บิสซิเนสอะไลฟ์ | นักพัฒนาระบบ |  |
| 5. นายบัณฑิต ศิลาชัย | บจก.บิสซิเนสอะไลฟ์ | นักพัฒนาระบบ |  |
| 6. นายธวัชชัย เจริญหิรัญวงศ์ | บจก.บิสซิเนสอะไลฟ์ | นักพัฒนาระบบ |  |
| 7. นายเกียรติกำธร มโนปัญญาทิพย์ | บจก.บิสซิเนสอะไลฟ์ | นักพัฒนาระบบ |  |
| 8. นางสาวตรงกมล ศรีบุญเรือง | บจก.บิสซิเนสอะไลฟ์ | นักพัฒนาระบบ | trongkamon.sri@gmail.com |
| 9. นางสาวโชติกา ฤทธิรงค์ | บจก.บิสซิเนสอะไลฟ์ | เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลและตรวจสอบข้อมูล | chotika.rit98@gmail.com |

| **หัวข้อการประชุมหารือ** |
| --- |
| **การประชุม** | **ข้อสรุป** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| 1. รายละเอียดขอบเขตงานในภาคผนวก ก ข้อที่ 1 หน้าจอการเข้าสู่ระบบ (Login) หลังบ้าน
 | ในส่วนระบบ Login สามารถใช้งานได้แล้ว แต่ให้เพิ่มหน้าจอแจ้งเตือนเมื่อมีการกรอกรหัสผ่านผิดพลาด  | ทางบริษัทฯ รับทราบและจะดำเนินการตามมติที่ประชุม |
| 1. รายละเอียดขอบเขตงานในภาคผนวก ก ข้อที่ 7 พัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลบทความ/ข่าวสาร
 | * ข้อ 7.10, 7.16, 7.23 และ 7.24 สามารถใช้งานได้แล้ว
* ข้อ 7.17 สามารถใช้งานได้แล้ว โดยการให้คะแนนแบบดาวสามารถทำการให้คะแนนได้โดยไม่ต้อง Login และส่วนแสดงความคิดเห็นเป็นข้อความสามารถใช้งานได้แล้ว เหลือในส่วนการเชื่อมระบบ Login ก่อนจึงจะแสดงความคิดเห็น
 | ทางบริษัทฯ รับทราบและจะดำเนินการตามมติที่ประชุม |
| 1. รายละเอียดขอบเขตงานในภาคผนวก ก ข้อที่ 8 พัฒนาระบบบริหารจัดการผู้ใช้งาน
 | สามารถสร้างผู้ใช้งานได้แล้ว แต่ยังอยู่ในระหว่างการเชื่อมสิทธิ์มายังส่วนสร้าง จึงถือว่าข้อ 8 ยังไม่ผ่าน | ทางบริษัทฯ รับทราบและจะดำเนินการตามมติที่ประชุม |
| 1. รายละเอียดขอบเขตงานในภาคผนวก ก ข้อที่ 9 พัฒนาระบบบริหารจัดการผู้ใช้งาน
 | เหลือในส่วนข้อ 9.1, 9.3, 9.5 และ 9.6 ที่เกี่ยวเนื่องกับการ Drag & Drop Template ที่อยู่ในระหว่างการพัฒนา จึงถือว่าข้อ 9 ยังไม่ผ่าน | ทางบริษัทฯ รับทราบและจะดำเนินการตามมติที่ประชุม |
| 1. รายละเอียดขอบเขตงานในภาคผนวก ก ข้อที่ 10 พัฒนาระบบบริหารจัดการเมนู
 | ข้อ 10.4 สามารถใช้งานได้แล้ว | ทางบริษัทฯ รับทราบและจะดำเนินการตามมติที่ประชุม |
| 1. รายละเอียดขอบเขตงานในภาคผนวก ก ข้อที่ 11 พัฒนาระบบบริหารจัดการภาพสไลด์
 | ข้อ 11.2 สามารถใช้งานได้แล้ว | ทางบริษัทฯ รับทราบและจะดำเนินการตามมติที่ประชุม |
| 1. รายละเอียดขอบเขตงานในภาคผนวก ก ข้อที่ 12 พัฒนาระบบบริหารจัดการคำถามที่พบบ่อย (FAQ)
 | ข้อ 12.4 และ 12.8 สามารถใช้งานได้แล้ว | ทางบริษัทฯ รับทราบและจะดำเนินการตามมติที่ประชุม |
| 1. รายละเอียดขอบเขตงานในภาคผนวก ก ข้อที่ 14 พัฒนาระบบค้นหา (Search)
 | * ข้อ 14.1 สามารถใช้งาน Simple Search ได้แล้ว โดยจะมีการปรับหน้าค้นหาใหม่ให้แสดงแค่ชื่อหัวข้อและหมวดหมู่
* ข้อ 14.2, 14.3 และ 14.4 อยู่ระหว่างการดำเนินการ โดยข้อ 14.3 สามารถใช้ add on ใน google เอามาใช้ได้ก่อนช่วงการดำเนินการ UAT เนื่องจากหากใช้วิธีนำไฟล์ต่าง ๆ มาแปลงให้อยู่ในรูป Text เพื่อสามารถค้นหาเชิงลึกได้ จะทำให้เกิดภาระต่อ Database ที่จะส่งผลให้ระบบค้นหาทั้งหมดทำงานได้ช้าเนื่องจากต้องค้นหาจาก Text จำนวนมาก
 | ทางบริษัทฯ รับทราบและจะดำเนินการตามมติที่ประชุม |
| 1. รายละเอียดขอบเขตงานในภาคผนวก ก ข้อที่ 15 พัฒนาระบบบริหารจัดการปฏิทินกิจกรรม
 | * ข้อ 15.6 สามารถใช้งานได้แล้ว
* ข้อ 15.7 มีส่วนเกี่ยวเนื่องกับระบบ Login และระบบสิทธิ์ผู้ใช้งานเลยยังไม่สามารถทดสอบได้
 | ทางบริษัทฯ รับทราบและจะดำเนินการตามมติที่ประชุม |
| 1. รายละเอียดขอบเขตงานในภาคผนวก ก ข้อที่ 16 พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบสำรวจ (Poll)
 | * ข้อ 16.3 เหลือในส่วนการนำ Code ส่วนสร้างแบบสำรวจใหม่ให้สามารถกําหนดเวลาในการให้เข้ามาโหวตได้ เมื่อสามารถใช้งานได้แล้วให้แจ้งไปทางฝ่ายเลขาให้รับทราบ
* ตอนนี้แบบสำรวจมีแสดงผลได้เพียงข้อเดียว จึงอยากให้บริษัทดำเนินการ Mockup ไว้ก่อนว่าถ้าหากสามารถแสดงผลได้หลายรายการจะแสดงผลเป็นแบบใด
 | ทางบริษัทฯ รับทราบและจะดำเนินการตามมติที่ประชุม ซึ่งเมื่อทำการพัฒนาเสร็จสิ้นจะทำการแจ้งฝ่าย |
| 1. รายละเอียดขอบเขตงานในภาคผนวก ก ข้อที่ 17 พัฒนาระบบบริหารจัดการจดหมายข่าว (Newsletter)
 | อยู่ระหว่างการดำเนินการ | ทางบริษัทฯ รับทราบและจะดำเนินการตามมติที่ประชุม |
| 1. รายละเอียดขอบเขตงานในภาคผนวก ก ข้อที่ 19 พัฒนาระบบบริหารจัดการฟอร์มแบบสอบถาม
 | * ข้อ 19.7 สามารถใช้งานได้แล้ว
* ข้อ 19.13 คือการส่งอีเมลขอบคุณกลับไปหาอีเมลที่ผู้ตอบแบบสอบถามกรอกว่า ขอบคุณที่ทำแบบสอบถาม
* ข้อ 19.16 เหลือในส่วนการแสดงผลที่หน้าบ้าน ทางฝ่ายเลขาจึงเช็คให้ผ่านก่อน เมื่อสามารถใช้งานได้แล้วให้แจ้งไปทางฝ่ายเลขาให้รับทราบ
* เหลือในส่วนข้อ 19.8 - 19.9 ที่อยู่ในระหว่างการดำเนินการ
 | ทางบริษัทฯ รับทราบและจะดำเนินการตามมติที่ประชุม ซึ่งเมื่อทำการพัฒนาเสร็จสิ้นจะทำการแจ้งฝ่าย |
| 1. รายละเอียดขอบเขตงานในภาคผนวก ก ข้อที่ 24 ระบบค้นหาข้อมูล พร้อมการแสดงผลการค้นหา สามารถสืบค้นโดยสร้างการเชื่อมโยง ระหว่างข้อมูลที่มีความเกี่ยวข้องกันได้จาก Keyword สามารถค้นหาตาม Keyword ภายใน Content ได้
 | สามารถใช้งานได้แล้ว และให้ทำการเพิ่มรูปคำที่ค้นหาและผลลัพธ์ลงในเอกสาร UAT | ทางบริษัทฯ รับทราบและจะดำเนินการตามมติที่ประชุม |
| 1. รายละเอียดขอบเขตงานในภาคผนวก ก ข้อที่ 26 ระบบ RSS Service จากเว็บไซต์อื่นๆ ที่รองรับการให้บริการข้อมูลข่าวสาร ผู้ใช้งานระบบ สามารถกำหนดข้อมูลที่ตนเองดูแลให้ทำงานในรูปแบบ RSS service ได้
 | สามารถใช้งานได้แล้ว  | ทางบริษัทฯ รับทราบและจะดำเนินการตามมติที่ประชุม |
| 1. รายละเอียดขอบเขตงานในภาคผนวก ก ข้อที่ 27 สามารถแสดงรายงานสถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ (Visitor Stat) โดยผู้ดูแลระบบสามารถดูสถิติของผู้เข้าชมเว็บไซต์ในรูปแบบ Dashboard
 | เมื่อคลิกที่สถิติผู้เข้าชมจะแสดงผลหน้า Google Analytic โดยให้ทำการส่ง Username และ Password ให้ผ่ายเลขาและนำใส่ในเอกสาร UAT ด้วย | ทางบริษัทฯ รับทราบและจะดำเนินการตามมติที่ประชุม |
| 1. รายการแก้ไขในส่วนหน้าแรก
 | * แบบสอบถามสามารถแสดงผลหน้าบ้านได้แล้ว แต่อยากให้เปลี่ยนข้อมูลแบบสอบถามเป็นชื่อสั้นๆ มาทดสอบก่อน
* ประกาศจัดซื้อ – จัดจ้าง และรับสมัครงานสามารถแสดงผลตามข้อมูลจริงได้แล้ว
 | ทางบริษัทฯ รับทราบและจะดำเนินการตามมติที่ประชุมทางบริษัทฯ รับทราบและจะดำเนินการตามมติที่ประชุม |
| 1. รายการแก้ไขในส่วนกระดานสนทนา
 | * กระดานสนทนาในตอนนี้ได้ตั้งค่าให้ต้อง Login ก่อนจึงจะใช้งานได้ จึงเหลือการนำระบบ Login มาเชื่อมก็จะสามารถใช้งานกระดานสนทนาได้แล้ว
 |  |
| 1. รายการแก้ไขในช่วง Maintenance
 | * ระบบการให้ดาวในส่วนข่าวสาร ให้สามารถตรวจสอบ IP ที่ให้คะแนนไปแล้วได้
* เพิ่มเติมในส่วน RSS Feed Service ให้สามารถเลือกหมวดหมู่ที่ต้องการได้ ประกอบด้วย ข่าวล่าสุด, ข่าวประชาสัมพันธ์ และวารสาร
* ระบบค้นหาแบบ Advance Search จะต้องมีการทำส่วน Upload ไฟล์แยกไว้ต่างหาก และจัดทำส่วน Read Content เพื่อทำการอ่านเนื้อหาภายในไฟล์ โดยจะต้องมีการแยก Instant ออกมาเพื่อไม่ให้ Database มีขนาดใหญ่เกินไป
 | ทางบริษัทฯ รับทราบและจะดำเนินการตามมติที่ประชุม |
| 1. การประชุม UAT ครั้งถัดไป
 | ในทางบริษัทส่งหนังสือแจ้งความประสงค์ขอนัดหมายการประชุม UAT กับทางคณะกรรมการในวันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2566 และนัดหมายการประชุม UAT กับทาง User ในวันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2566 | ทางบริษัทฯ รับทราบและจะดำเนินการตามมติที่ประชุม |